附件4

天津市农村环境整治资金转移支付

2024年度绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达农村环境整治资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年11月，财政部印发《关于提前下达2024年农村环境整治资金预算的通知》（财资环〔2023〕114号），下达天津市农村环境整治资金235元（以下简称“中央农村资金”），2024年6月，财政部印发《关于下达2024年农村环境整治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕64号），下达天津市中央农村资金159元，共下达394万元。2024年度中央农村资金整体绩效目标为通过农村生活污水处理工程的提升改造，强化农村污染源头收集，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境。

- （二）天津市资金安排、分解、下达预算和绩效目标情况

中央预算下达后，按照财政部、生态环境部要求，天津市积极推动各区筛选申报项目，抓紧将资金预算落实到具体项目。按照生态环境部、财政部《关于印发〈中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）〉的通知》（环办科财函〔2021〕22号，以下简称《入库指南》）和生态环境部《关于印发〈中央生态环境资金项目管理规程的通知〉》（环办科财〔2023〕20号，以下简称《管理规程通知》）等文件，天津市生态环境局会同天津市财政局印发《天津市中央农村环境整治专项资金项目管理指南（2022年）》（以下简称《指南》），根据相关政策，结合2024年中央农村资金整体绩效目标，天津市生态环境局会同天津市财政局在中央生态环境资金项目储备库中择优选择拟支持项目，报生态环境部备案，纳入实施库。天津市生态环境局将纳入实施库项目的资金使用计划函告天津市财政局，天津市财政局按程序将项目资金拨付至区财政局或有关部门，区财政局或有关部门按相关规定分批将中央农村资金下达至项目承担单位。

按照《农村环境整治资金管理办法》，结合2024年中央农村资金整体绩效目标，天津市相应制定中央农村资金绩效目标：通过农村生活污水处理工程的提升改造，强化农村污染源头收集，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

截止2025年3月28日，2024年中央农村资金394万元，已全部分解、下达，用于支持武清区新一轮农村生活污水治理工程第二批（100个村）PPP项目。已下达至具体项目承担单位394万元。下达资金中，拨付到位资金394万元，已执行金额394万元。2024年中央农村资金分解率100%、资金到位率100%，到位资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

我市严格落实了《入库指南》《管理规程通知》相关要求，坚持“资金跟着项目走”的原则，对下达我市的中央农村资金，采用项目法进行细化、分配，所有项目均按程序纳入中央生态环境资金项目储备库，且由天津市生态环境局会同天津市财政局从储备库中择优确定拟支持项目清单，并报生态环境部备案后，按程序及时下达资金计划。对未纳入中央项目储备库的项目我市没有发生违规安排资金的情况。

我市严格落实了转移支付管理制度、资金管理办法相关要求，天津市生态环境局会同天津市财政局制定《指南》，《指南》对补助范围和补助标准进行了明确，我市依据《指南》组织项目申报、审核，确定补助项目补助资金来源、金额。

（1）补助范围。

主要包括农村生活污水治理（农村生活污水管网建设；农村生活污水集中式或分散式处理设施建设；农村生活污水收集处理再利用设施建设；在现有农村生活污水治理率较高的地区，因原有设施不能满足当前治理需求，开展必要的设施改造工程），农村黑臭水体整治（重点整治国家监管清单中的农村黑臭水体），农村饮用水水源地保护、水源涵养及生态带建设，以及农村生活垃圾治理等，可以包含上述类别中的一类或者含两类及以上的综合类项目。其中，重点支持农村生活污水治理项目，并做好污水治理与改厕、黑臭水体整治等工作有效衔接。

（2）补助标准。

为充分调动各区农村环境整治积极性，适当加大农村环境整治项目奖补力度，对正外部性高、示范效果强、受益群众广的项目，专项资金补助比例不超过项目核定总投资的80%。

同时，项目申报单位可根据项目预期绩效按立项总投资的80%、65%和50%三档申请专项资金补助。天津市财政局、天津市生态环境局负责组织开展项目绩效评价工作，项目绩效评价结果90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中。不能按期完成的项目，绩效评价结果不得评优。依据项目绩效优、良、中的评价结果分别按照项目核定总投资的80%、65%、50%对补助资金予以清算。

2.下达及时性

中央农村资金下达后，天津市生态环境局会同天津市财政局从储备库中择优确定拟支持项目清单，并报生态环境部备案后，按程序及时下达资金计划。2024年中央农村资金已经全部分解，其中，我市于2023年11月9日收到财政部提前下达2024年第一批中央农村资金235万元，经市人大批准，235万元纳入市生态环境局部门预算；我市于2024年6月18日收到财政部下达第二批中央农村资金159万元，并于2024年7月10日分解下达纳入市生态环境局部门预算。

预算下达后，我市于2024年7月10日下达中央资金394万元至项目承担单位。

3.拨付合规性

对下达我市的中央农村资金，采用项目法进行细化、分配。对项目承担单位是预算内单位时，通过对区转移支付的方式，将专项资金转移支付至项目单位所在区财政，由区财政按照国库集中支付制度有关规定支付资金。项目实施过程中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性

依据《指南》，项目承担单位和天津市生态环境局签订专项资金合同，项目承担单位严格按照申报的建设内容组织实施，补助资金专款专用，根据项目序时进度专项用项目支出，项目实施过程中未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等问题。

5.执行准确性

天津市生态环境局委托第三方机构对各区申报的项目进行入库评审，对建设方案必要性、可行性、绩效目标、投资估算、资金筹措、中央资金申请等方面，严格把关，评审通过的项目提交生态环境部入库审核。项目竣工验收后，按规定及时展开清算，并收回项目结余资金。不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况

中央农村资金下达后，天津市财政局、天津市生态环境局依据中央项目储备库系统中储备库内项目储备情况，将中央农村资金分解下达至区财政或市生态环境局，同步下达绩效目标。各部门根据职责分工，依据“双监控”原则对纳入本级预算及对下转移支付资金开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况

2024年度，对共同财政事权转移支付，天津市市区财政部门，严格按照财政事权和支出责任划分有关规定履行了本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至2025年3月28日，在中央农村资金的引领带动下，我市完成了2024年年度总体绩效目标，各项目取得了预期的环境绩效，资金绩效整体优秀。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标情况分析

（1）数量指标

三级指标年初设定2项，截至2025年3月28日，均已达到设定指标，具体如下：

①支持完成环境整治的行政村数量（个），指标值10个，实际完成10个；

②新增农村生活污水处理能力（吨/日），指标值900，实际完成900。

（2）质量指标

三级指标年初设定2项，截止2025年3月28日，已达到设定指标，具体如下：

①完工项目验收合格率，指标值100%，实际完成100%；

②经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例，指标值≥90%，实际完成100%。

（3）时效指标

三级指标年初设定2项，截止2025年3月28日，均已达到设定指标，具体如下：

①开工率，指标值100%，实际值100%；

②完工率，指标值≥40%，实际值100%。

2. 效益指标情况分析

效益指标的三级指标年初设定2项，生态效益指标和可持续影响指标各1项，截止2025年3月28日，已达到设定指标，具体如下：

①农村生活污水治理（管控）率，指标值：99.8%，实际完成99.8%；

②新完工设施稳定运行比例，指标值：100%，实际完成值100%。

- 3. 满意度指标

- 三级指标年初设定1项，服务对象满意度≥85%，实际完成值≥90%，项目稳定运行，持续发挥效益，根据相关区域居民满意度调查，整体满意度达到预期效果。